
隧道消防设备设施年检服务项目

竞争性谈判文件
        采 购 人：青岛交通科技信息有限公司         

项目编号：QDJTKJCG-2026001
日    期：2026年1月13日
第一章  竞争性谈判公告

青岛交通科技信息有限公司对隧道消防设备设施年检服务项目以竞争性谈判方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

一、项目基本情况:

项目编号：QDJTKJCG-2026001
项目名称：隧道消防设备设施年检服务项目

采购方式：(竞争性谈判

预算金额：标包【1】:25.5万元；

最高限价：标包【1】:25.5万元；

二、申请人的资格要求：

2.1具有独立承担民事责任能力的法人。

2.2谈判公告发布之日前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.3通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、严重违法失信行为记录等名单的。

2.4本项目不接受联合体报价。

三、获取采购文件:

3.1 时间：自 2026年1月14日起至 2026年 1月15日，每天上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30（北京时间，节假日除外，下同）；

3.2 地点：山东省青岛市高新区宝源路822号青岛综合立体交通产业示范园3栋4楼会议室；

3.3方式：携带加盖供应商公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证明原件（附法定代表人身份证复印件）或供应商法定代表人授权委托书原件（附法定代表人及被委托人身份证复印件），按照上述时间、地点获取采购文件;

3.4 文件售价：0元

3.5未按规定获取的采购文件不受法律保护，由此引起的一切后果，供应商自负。四、递交响应文件时间及地点：
4.1时间：2026年1月16日16时00分至16时30分。
4.2地点：山东省青岛市高新区宝源路822号青岛综合立体交通产业示范园3栋4楼会议室
五、开标时间及地点：
5.1时间：2026年1月16日16：30时
5.2地点：山东省青岛市高新区宝源路822号青岛综合立体交通产业示范园3栋4楼会议室
六、联系方式：

采 购 人：青岛交通科技信息有限公司
联 系 人：祝工

电    话：15966928576
地    址：山东省青岛市高新区宝源路822号

第二章  供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	青岛交通科技信息有限公司 

	2
	项目名称
	隧道消防设备设施年检服务项目

	3
	分包情况
	不分包

	4
	资金来源以及资金构成
	自筹资金

	5
	是否接受联合体报价
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受

	6
	报价有效期
	自报价截止之日起90个日历天。

	7
	是否开展需求调查
	否。

	8
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要，履约保证金的金额：成交合同金额的%（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	9
	报价截止时间
	详见竞争性谈判文件“第一章  竞争性谈判公告”

	10
	是否允许递交备选报价方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。谈判小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照谈判文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。

	11
	响应报价的范围
	   含税全包价。包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

	12
	响应文件编制装订
	1.响应文件左侧胶装成册。

2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”。
3.响应文件内容。供应商应按照谈判文件的要求编写响应文件。
4.响应文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录。

	13
	响应文件签署和盖章
	1.谈判文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须签字并加盖单位公章。

2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。

3.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

	14
	响应文件份数及要求
	响应文件应按包分别进行编制：

1.响应文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。

2.电子版响应文件壹套：内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘。

	15
	响应文件密封和标记
	1.分为一个密封件：响应文件（包括电子版响应文件）密封件。

注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封；

2.密封件封套上标明采购项目编号、项目名称以及供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。

	16
	递交响应文要求
	供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达开标地点

	17
	开标时间及地点
	详见竞争性谈判文件“第一章  竞争性谈判公告”


第三章 采购需求  

一、采购标的汇总表：
	包号
	序号
	标的名称
	计量单位
	数量

	1
	1
	隧道消防设备设施年检服务项目
	宗
	1


二、技术要求：  

1、年检和评估的目的：单位通过安全消防检查和安全评估，对本单位消防设施现状、消防安全制度、消防安全操作规程的落实和遵守情况进行检查,以督促规章制度、措施的贯彻落实,这是单位的自我管理、自我约束的一种重要手段,是及时发现火灾隐患、预防火灾发生的重要措施。

2、年检和评估的法律依据：《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

3、年检和评估的技术依据：

《中华人民共和国消防法》

《山东建筑消防设施检测技术规程》（DB37/T242-2021）

《山东单位消防安全评估规程》（DB37/T2409-2021）

《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号）

《消防监督检查规定》（公安部令第107号）

《建筑消防设施安装质量检验评定规程》（DB37/242）

4、工作安排

  计划三天内完成仰口隧道消防设施年度检测和安全评估，现场设备（全数）检测两天，资料检查及研讨一天时间。

5、检测人员：至少分两组，每组四人

6、检测比例：根据《山东建筑消防设施检测技术规程》（DB37/T242-2021）要求。
7、检测时间及内容：

第一天上午：一组办公室资料检查；二组报警主机、南配报警系统、消防水泵房、UPS、EPS

第一天下午：隧道左洞右道，一组检查消火栓（80组）、泡沫灭火装置（78组）手报（77个）、电话、广播；二组检测风机（14台）、感温光纤光栅和阀门（14个）、应急照明和疏散指示灯具。

第二天上午：隧道左洞左道，一组灭火器箱（78个）；二组检测风机（7台）、感温光纤光栅和风机控制柜（7组）、防火门、卷帘门。

第二天下午：隧道右洞右道，一组一组检查消火栓（80组）、泡沫灭火装置（78组）手报（77个）、电话、广播；二组检测风机（10台）、感温光纤光栅和阀门（14个）、应急照明和疏散指示灯具。

第三天上午：隧道右洞左道，一组灭火器箱（77个）；二组检测风机（5台）、感温光纤光栅和风机控制柜（5组）。

第三天下午：一组北配和高位水池，二组研讨。

检测和评估报告出具：检测完成后一周内。
三、商务条件：

1、服务期限

以合同约定为准。
2、服务团队要求

投标人须为本项目组建稳定的、专业的、独立的项目团队，团队成员需满足以下要求：

2.1运营服务单位应确保运营团队人员稳定性，团队核心运营人员应具备运营服务工作统筹和技术把控能力，能够顺畅沟通和准确理解运营需求变化；

2.2项目团队人员要严格遵守公司的各项规章制度和管理规定，具有很强的工作责任心和服务意识，配合采购人项目中工作需求，工作过程中严格遵循安全保密协议。

★2.3项目负责人

投标人须配备项目负责人1名，须持有一级注册消防工程师证书，其注册消防工程师资格证书取得时间至本项目开标日须满一年，提供职业资格证书。

★2.4项目成员

项目成员不少于6名（含项目负责人）。

项目成员中持有一级注册消防工程师职业资格证书不少于2人、持有高级消防设施操作员职业资格证书不少于1人、项目其他人员均须持有中级消防设施操作员职业资格证书。

所有项目成员须提供有效期内的证书，以及清晰可识别的证书编号并附对应资质证书查询链接。

项目成员均须为投标人员工且在“社会消防技术服务信息系统”中备案。须提供近期社保缴纳证明和“社会消防技术服务信息系统”中备案相应截图，以“社会消防技术服务信息系统”（http://shhxf.119.gov.cn）网站查询结果为准。

3、付款方式

合同约定。

4、服务质量保证

投标人在服务过程中应保证项目实施方案完整，工作机制合理有效，项目组机构设置及职能划分明确，针对不同服务内容有专门的项目质量管理保障，实施组织计划时间安排合理、项目特点突出、切实可行，能够保障交通运行预测研判报告编制的完整性、准确性和及时性。

5、服务成果验收

按照国家、省、市相关文件要求的有效规范和标准进行验收。

参与报价的供应商须满足本项目采购需求的全部要求，不满足要求的供应商不得参与本次竞标。
注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照谈判文件的要求做出实质性响应。

带“◆”标注的为可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新一期发布“节能产品政府采购清单”中的政府强制采购节能产品。

带“※”标注的产品为供应商开启响应文件时需提供的样品，成交后成交供应商送至采购人指定地点封存。成交供应商提交的样品与响应文件不一致的，由成交供应商承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

第四章  评标办法

实行三轮报价法，第三轮报价为最终报价（其中第三轮报价需同时报出对应单价），第三轮报价最低的供应商为本项目中标人。参与谈判的承包商第一轮报价即为投标报价，在招标范围不变的情况下，以参与谈判的承包商第一轮报价中最低报价为谈判基准价，所有参与谈判的承包商第二轮报价不得高于该基准价，并且后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定为无效报价。若两家及以上承包商在第三轮报价中同为最低报价的，只给予同为最低报价的供应商追加报价机会（追加报价不受轮次限定，直至产生只有一家最低报价的供应商）。

【正（副）本】

响应文件
项目名称： 

项目编号： 

供应商全称（盖公章）：
二〇   年  月  日
目录
商务部分

1、报价一览表(见附件1)；
2、分项报价明细表(见附件2)；

3、报价函(见附件3)；
4、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附件4)；

5、法定代表人身份证明(见附件5)；

6、法定代表人授权委托书(见附件6)；

7、营业执照、资格资质证明材料复印件；

8、供应商同类项目实施情况一览表(见附件7)；
9、项目实施人员(主要从业人员及其技术资格)一览表(见附件8)；

10、服务响应表 (见附件9)；
11、采购诚信承诺书 (见附件10)；

12、招标文件其他规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料，文件和说明。
技术部分（格式自拟）

附件1：
报价一览表
项目名称：
	项目内容
	含税报价(元)
	备注
(取费依据、收费标准等)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	含税总报价(元)
	大写：

	
	小写：


供应商名称(盖公章)：
供应商法定代表人或者被授权代表：(签字)
时间：年月日
附件 2：
分项报价明细表
项目名称：
	序 号
	项目名称
	服务说明
	报价  (万元)
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	服务项目费用合计
	大写：

	
	小写：


1.本表格为参考格式，投标人可根据自身情况填报“费用明细”。
2.投标人报价应考虑全面、取费合理、计算准确。
供应商名称(盖公章)：
供应商法定代表人或者被授权代表(签字)：
时间：年月日
附件3：
报价函

(采购人)：

(供应商名称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址。
我 (姓名) 系 (供应商名称) 的法定代表人， 我方愿意参加贵方组织的 (项目名称) 
(编号为) 的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
3、若中标，我方将按照采购文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此 项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90日历日。
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。
供应商全称(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：
日期：
附件 4：
在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
一、我方在参加(项目名称)采购活动前 3 年内,在经营活动中：
1、没有重大违法记录(重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令 停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚) 。

2、没有行贿犯罪记录(查询内容：①供应商名称、组织机构代码证或统一社会信 用代码；②法定代表人、身份证号码；③项目负责人、身份证号码)。
二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的 良好记录。
若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。
供应商全称(公章)：
日期：年月日

备注： 1.采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。
附件 5：
法定代表人身份证明
供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：  年  月  日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系 (供应商名称) 的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
供应商：(公章)
日期：年月日

附件6：
法定代表人授权委托书

(采购人)：
我 (姓名) 系 (供应商名称) 法定代表人， 现授权委托我公司的 (姓名、职务或者职称) 为我公司本次项目的授权代表， 代表我方办理本次报价、签约等相关事宜， 签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前， 本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。
被授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于年月日签字生效,特此声明。
(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)
被授权代表姓名：性别：年龄：
单位：部门：职务：
供应商(公章)：
法定代表人(签字或盖章)： 日期：年月日

附件7：
供应商同类项目实施情况一览表
报价包：第   包              项目(包)名称：
	采购单位名称
	服务项目名称
	单价
	合同 金额 (元)
	附件页码
	采购单位联系人
及

联系电话

	
	
	
	
	合同
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	供应商须提供同类项目合同复印件等相关证明材料。


供应商名称(盖公章)：
供应商法定代表人或者被授权代表：(签字)
时间：年月日
附件8：
项目实施人员(主要从业人员及其技术资格)一览表
报价包：第   包              项目(包)名称：
	姓名
	职务
	专业技
术资格
	证书
编号
	参加本单位工
作时间
	劳动合
同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合报价单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
供应商名称(公章)：

法定代表人或者被授权代表：(签字)

日期：年月日

附件9：
服务响应表

项目名称：            
	序号
	谈判文件要求
	是否

响应
	供应商的承诺或者说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：

时间：     年      月   日

附件10：
采购诚信承诺书

(采购人)  ：
我公司(供应商名称) 已详细阅读了项目(项目编号：)采购文件， 自愿参加本次 报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：
一、诚信报价， 材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、 有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法， 公平竞争。不与其他供应商相互串通、 哄抬价格， 不排挤其他供应 商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取中标。
三、若中标后， 将按照规定及时与采购人签订采购合同， 不与采购人订立有悖 于采购结果的合同或协议； 严格履行采购合同， 不降低合同约定的产品质量和服务， 不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为， 我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、媒 体通报、 1-3年内禁止参与采购等处罚； 如已中标的，自动放弃中标资格，并承担 全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(盖公章)：
法定代表人(签章)：
日期：年月日

附件11：
响应文件包装袋密封件正面和封口格式
响应文件包装袋密封件正面格式
	收件人：                                       

项目名称： 

项目编号：
响应文件（资格、资信等证明文件）
供应商名称：
供应商地址：
邮政编码：
20  年  月  日
加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字或印章）



响应文件封口格式
	请勿在20  年  月   日   时之前启封
加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字或印章）




